La Autovía del Pirineo (A-21) tendrá a finales de año 8,5 kilómetros nuevos en servicio

La consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones ha visitado esta mañana las obras entre Monreal y la Venta de Judas

Martes, 7 de octubre de 2008.  La consejera Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado, ha visitado las obras de la Autovía del Pirineo A-21 de los tramos de Monreal-Izco e Izco-Venta de Judas.

Las obras de la Autovía del Pirineo, forman parte del II Plan Director de Carreteras, y así mismo están incluidas en el “PLAN NAVARRA 2012. Actuación Prioritaria Plan de Aceleración de Carreteras”. El Plan de Aceleración de Carreteras, a su vez, está desarrollado por un Convenio entre el Gobierno de Navarra y la Sociedad Pública de Inversiones e Infraestructuras (SPRIN). Los dos tramos visitados hoy suponen una inversión de 63.886.139,71€

A finales de este mes se pondrá en servicio el tramo 2.1 hasta Idocin (4,9kms)  y 3,6kms del tramo 2.2, lo que suponen un total de 8,5kms nuevos en servicio, y 18kms en servicio del conjunto de la A-21 a finales de octubre.

Tramo Monreal-Izco

El tramo Monreal-Izco es el segundo tramo de la A-21 Autovía del Pirineo desde el kilómetro 16,5 (Monreal) hasta el kilómetro 28,5 (Izco) de la carretera N-240. A efectos de obra se ha dividido en dos subtramos diferentes, que suponen una inversión total de 32.744.839,63 euros:

Subtramo-2.1: Monreal - Enlace de Salinas/Idocin

El trazado comienza aproximadamente a la altura del kilómetro 16,5 de la carretera N-240, una vez salvado el río Unciti, en coordinación con el trazado definido en el "Proyecto de Construcción de la A-21 Autovía del Pirineo, tramo: Noáin-Monreal". A partir de este punto, se separa de la actual N-240 dirigiéndose hacia el Norte para rodear las localidades de Monreal y Salinas, discurriendo al pie de la ladera Norte que configura el valle del río Elorz.

Una vez alcanzada la localidad de Salinas, el trazado se orienta hacia el Sur, rodeando dicha localidad por el Este, y cruzándose con la carretera N- 240 a la altura del P.K. 4+900, donde se ubica el enlace de Salinas/Idocin.

Tiene una longitud de 4.903,48 m y un presupuesto de adjudicación de 12.119.078,76 euros. La obra está adjudicada a la unión temporal de empresas: Harinsa Navasfalt / DHO

Subtramo-2.2: Enlace de Salinas/Idocin-Izco

El trazado comienza una vez rebasado el enlace de Salinas-Idocin, cruzando el río Elorz mediante un viaducto. Desde aquí y hasta el P.K. 8+500 la autovía discurre por el valle del río Elorz al Sur de la actual carretera N-240.

En el P.K. 8+900 se produce de nuevo el cruce de la autovía con la carretera N-240 que se resuelve mediante un paso inferior. Tras este último cruce, la nueva autovía discurre hasta el final de su trazado al Norte de la carretera N-240 y sensiblemente paralela a ella. A la altura del P.K. 11+760 se sitúa el enlace de Izco.

Al final del tramo, en el P.K. 12+183, el trazado coincide con la actual carretera N-240 al coronar la zona denominada como "Alto de Loiti", donde se realiza la conexión de la nueva autovía con la carretera existente.

La obra, que tiene una longitud de 7.279,34m y un presupuesto de adjudicación de 20.625.760,86 euros, está adjudicada a la unión temporal de empresas: Harinsa Navasfalt / DHO.

Tramo Izco-Venta de Judas

El trazado comienza aproximadamente a la altura del Km. 28,5 de la carretera N-240, una vez salvado el enlace de Izco, en coordinación con el trazado definido en el proyecto de construcción de la "Autovía del Pirineo A21, Tramo 2: Monreal-lzco".

A partir de este punto, el trazado se separa de la actual N-240 dirigiéndose hacia el Norte, por donde discurre hasta el final, que se sitúa a la altura de la Venta de Judas, donde ha previsto un enlace.

Se han proyectado tres pasos de fauna y de caminos, así como un paso multifuncional tipo tablero de 120 m  de longitud y 40m de anchura. El barranco de Arana se salva mediante un viaducto de 110m. de longitud.

El enlace en el que finaliza el proyecto mantendrá la estructura existente en la actualidad, permitiendo la conexión directa entre las glorietas proyectadas. En este enlace se han previsto 2 pasos inferiores de fauna.

La sección tipo adoptada consta de dos calzadas separadas con mediana de 5,00 m y dos carriles por sentido de 3,5 m de anchura. Arcén exterior de 2,50 m y arcén interior de 1,00 m.

Esta actuación tiene una longitud de 7,8km, 6 viaductos, 3 marcos. Cuenta con un presupuesto de 31 .141 .300,08 €, y la empresa adjudicataria es ARIAN.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA A-21

| Nº | TRAMO | KMS | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ENLACE A-15 Y N-121 – NOÁIN | 3,3 | OBRA FINALIZADA |
| 1 | NOÁIN – MONREAL | 9,6 | OBRA FINALIZADA |
| 2-1 | MONREAL – ENLACE DE SALINAS / IDOCIN | 4,9 | OBRA EN EJECUCIÓN |
| 2-2 | ENLACE DE SALINAS/IDOCIN – IZCO | 7,3 | OBRA EN EJECUCIÓN |
| 3 | IZCO – VENTA JUDAS | 7,5 | OBRA EN EJECUCIÓN |
| 4 | VENTA JUDAS – YESA | 12 | PROYECTO EN REDACCIÓN |
| 5 | YESA – L.P. ZARAGOZA | 6,5 | PROYECTO EN REDACCIÓN |

(

# Footnotes

( Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.es se ofrece una fotografía relacionada con esta nota de prensa.