El Consejero Corpas visita las obras del Castillo de Marcilla

El Gobierno de Navarra financiará la restauración con 8.655.545 euros y el Ayuntamiento de Marcilla aportará 961.727

# Viernes, 16 de abril 2010.  El  consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas Mauleón, ha visitado esta mañana las obras de restauración del Castillo de Marcilla, incluidas en el Plan Navarra 2012. Su financiación corresponde, según fue acordado, al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Marcilla, si bien el grueso de la obra será financiado por el Gobierno de Navarra (8.655.545 euros), mientras que al Ayuntamiento de Marcilla le corresponde un pago de 961.727 euros.

La obra comenzó en 2008 y desde entonces el Departamento de Cultura y Turismo ha abonado 16 certificaciones de obra por un importe total de 4.635.376,80 euros. El Ayuntamiento de Marcilla ha abonado hasta el momento 20.872,38 euros.

El Castillo de Marcilla, propiedad del Gobierno de Navarra, constituye uno de los monumentos más representativos de la Comunidad Foral, como recoge el Plan Navarra 2012, y su estado requiere una intervención que asegure su conservación. Se ha acordado, además, con el Ayuntamiento de Marcilla, que se reutilizará el edificio como casa consistorial, biblioteca pública, escuela de música, salón de actos y monumento turístico abierto al público.

La ejecución de la obra de este edificio, que cuenta con la condición de Bien de Interés Cultural, está adjudicada a la U.T.E. Construcciones Aranguren S.A.-Construcciones Leache S.L.-Construcciones Zubillaga S.A. por un importe de 8.463.199,71 euros.

Las obras dieron comienzo el 17 de diciembre de 2008 y tienen un plazo de ejecución de tres años.

# El programa de las actuaciones se desarrolla en torno al patio de armas. Considerando las recomendaciones aportadas por el estudio arqueológico del castillo, el proyecto opta por llevar las dimensiones y trazados del patio a las que parecen ser sus posiciones originales. En ellas, el patio construye en el interior del castillo un espacio de mayores dimensiones y consigue, además, un lugar ordenado, cualificado, con dimensiones variables en cada uno de sus cuatro lados por el distinto ancho de sus correspondientes crujías.

La Casa Consistorial ocupa la mitad aproximadamente de la primera planta. Está situada en el lado oeste, el más significativo de los cuatro lados del castillo. En la crujía exterior se sitúan diversos despachos y salas, y en la crujía interior el salón de plenos y el resto de dependencias: registro, atención al público y oficina municipal. Un área destinada a archivo se coloca en la planta superior. La Policía Municipal dispone, según el proyecto, de unos locales situados en planta baja, con acceso directo desde el patio.

A la Casa Consistorial se accede, una vez dentro del castillo, por la escalera principal. Se dispone otra escalera y un ascensor en el otro extremo, en el lado norte.

La Escuela de Música cuenta, igual que la Biblioteca, con un acceso independiente desde el patio del castillo. Se encuentra en las plantas primera y segunda, justo en el lado opuesto al del Ayuntamiento. Se organiza con dos crujías, una exterior que da hacia el foso y otra interior volcada al patio del castillo. Incluye una sala de ensayos que también utilizará la banda municipal.

La Biblioteca está situada en la planta baja del edificio. Se trata de una gran sala, iluminada desde el patio. Para acceder es necesario atravesar este patio hasta el extremo opuesto al de la entrada del Castillo.

El salón de actos se encuentra en la planta baja, conectado directamente con el patio de armas. Tiene una capacidad para unas 110 personas. Su funcionamiento se considera vinculado con el resto de usos municipales que se desarrollan en el interior del castillo.

Actuaciones en 2009

Durante 2009 se han realizado los trabajos de apuntalamiento,  desescombro y desmontado de fábricas inestables del interior, y de consolidación de los muros perimetrales también por el interior. Los trabajos se han  acompañado del oportuno seguimiento arqueológico, del estudio de los revestimientos de los paramentos interiores y de un nuevo levantamiento de planos del edificio. A continuación se han realizado las cimentaciones y se han comenzado a edificar los nuevos muros interiores sobre las alineaciones anteriores, así como la estructura horizontal, que alcanza ya la altura del alero interior en las alas oeste y sur.

Con los trabajos anteriores han quedado configurados los espacios que en la planta baja se destinarán a biblioteca y salón de actos, en planta primera a las dependencias del ayuntamiento –oficina de atención al público, salón de plenos y despachos- así como al archivo municipal en planta segunda, y también los que en ambas plantas serán aulas y locales destinados a la escuela de música.

En el exterior del edificio fue colocado el mes pasado andamio en los alzados sur y oeste y han comenzado los trabajos de restauración de los muros de ladrillo de las torres y de los lienzos de muro, que están rematados por matacanes. El examen de los muros en la zona andamiada ha permitido comprobar que están asentados con mortero de yeso, de al menos tres tipos, y que el zaboyado de la fábrica –el revestimiento de yeso con incisión en la junta horizontal- está ejecutado en su mayoría con dos tipos de yeso que dan distinto color a los muros, uno casi blanco y otro rojizo, este segundo bastante desaparecido.

Una vez restaurados los lienzos de ladrillo se reparará el alambor o escarpa construida con sillares de piedra en la parte inferior, y a continuación se pasará a restaurar los alzados norte y este, mientras continúan los trabajos en el interior.

Además se está organizando el trabajo de traslado y reposición de las pinturas murales de la capilla, en proceso de adjudicación por parte del Instituto de Patrimonio Cultural Español. Se espera que los trabajos puedan iniciarse en el mes de junio.

El Castillo

Situado en el centro de la población de Marcilla, sus murallas se separan de las vías urbanas por un ancho foso. El único punto de conexión es un puente fijo que atraviesa dicho foso para dar acceso a la puerta principal de la fortaleza. El edificio carecía de uso antes de su adquisición y ya había iniciado anteriormente su deterioro, que ha afectado de forma progresiva a la estructura del interior, en la que se han producido muchos hundimientos.

Se trata de un castillo señorial erigido por Mosén Pierres de Peralta hacia 1420 y que más tarde pasó a ser cabeza y sede del marquesado de Falces. Fue una de las pocas fortalezas navarras que se libró del derribo que ordenara el cardenal Cisneros.

El castillo de Marcilla responde al tipo de fortaleza-palacio donde conviven simultáneamente aspectos arquitectónicos relacionados con la defensa y la resistencia con otros condicionantes más cercanos a los de la residencia. Esta ambivalencia se aprecia especialmente en la heterogeneidad de sus huecos y en el trazado de su patio de armas.

Las fábricas han ido padeciendo distintas aperturas o posteriores cegamientos de huecos muchos de los cuales afean los lienzos.

El acceso al edificio se realiza, una vez salvado un puente, a través de un portal entre dos arcos apuntados que no se presentan alineados. Ambos arcos se adornan en su clave con sendos escudos. Las dos largas hendiduras que se abren a uno y otro lado de la puerta demuestran la existencia de un puente levadizo.

Al interior, los muros son de ladrillo, de mampostería y de tapial. El patio se hallaba porticado en dos frentes con una secuencia de arcos escarzanos realizados con ladrillo colocado en sardinel y sustentados por pilares también de ladrillo.