# AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Exp. nº: 1001/06

RESOLUCIÓN 2475/2009, de 10 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica de oficio la autorización ambiental integrada de la instalación de fabricación de productos acabados o semiacabados a base de metales o aleaciones, mediante procesos calientes, en el término municipal de Betelu, cuyo titular es Wisco Española, S.A.

Mediante la Resolución número 872, de 30 de abril de 2008, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada a la instalación de fabricación de productos acabados o semiacabados a base de metales o aleaciones, mediante procesos calientes, en el término municipal de Betelu, cuyo titular es Wisco Española, S.A.

En el apartado 8.1 del Anejo II de dicha Autorización se instaba a la empresa a remitir un Estudio Acústico del ruido generado por la actividad, a partir del cual se determinarían una serie de medidas correctoras. A partir del Estudio Acústico y de las alternativas evaluadas en el mismo, se determina la necesidad de modificar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, en tanto en cuanto los valores límite y los plazos para la ejecución de las medidas correctoras establecidos en un principio no parecen adecuados, en vista de la complejidad técnica de las actuaciones que se han de llevar a cabo.

El artículo 14 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, establece que las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada podrán ser modificadas de oficio si existieran circunstancias sobrevenidas que exigieran su revisión.

En base a los motivos anteriormente señalados, esta Dirección General considera procedente modificar las condiciones que se establecieron inicialmente en la autorización ambiental integrada, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 28 del reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

En uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden Foral 426/2007, de 10 de octubre, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia medioambiental en el Director General de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de Servicio de Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad,

RESUELVO,

1º.- Modificar de oficio la Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación de productos acabados o semiacabados a base de metales o aleaciones, mediante procesos calientes, en el término municipal de Betelu, cuyo titular es Wisco Española, S.A. y que fue concedida mediante la Resolución número 872, de 30 de abril de 2008, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por existir circunstancias sobrevenidas que exigen la revisión de las condiciones de la autorización.

2º.- La modificación consiste en la inclusión de los cambios de las condiciones de la autorización que se detallan en el Anejo de la presente Resolución.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 30 de abril de 2016.

4º- Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

5º- Trasladar la presente Resolución al titular, al Ayuntamiento de Betelu, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, al Servicio de Calidad Ambiental y al Guarderío de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, a diez de diciembre de dos mil nueve. El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.-

ANEJO 1

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Se elimina el punto 8.1 del Anejo II de la Resolución número 872, de 30 de abril de 2008, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que concedió la autorización ambiental integrada de la presente instalación, por haberse realizado el Estudio Acústico en él definido.

Se modifican los puntos 1.1, 4.3 y 8.2 del Anejo II de la Resolución número 872, de 30 de abril de 2008, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que concedió la autorización ambiental integrada de la presente instalación, que quedarán redactados de la siguiente forma:

1.3 Ruidos

- Valores límite de inmisión: la instalación deberá cumplir simultáneamente los siguientes valores límite de inmisión de ruido, expresados en decibelios (dB), en cada una de las dos zonas siguientes:

|  | Índices de ruido |
| --- | --- |
|  | Hasta el 31 de enero de 2010 | A partir del 1 de febrero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2011 | A partir del 1 de enero de 2012 |
|  | Lk,d | Lk,e | Lk,n | Lk,d | Lk,e | Lk,n | Lk,d | Lk,e | Lk,n |
| Parcelas ocupadas por la instalación de Wisco Española, S.A. (suelo urbano de uso industrial) | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 55 |
| Parcelas ocupadas por las viviendas próximas a la instalación de Wisco Española, S.A. (suelo urbano de uso residencial) | 65 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 45 |

- Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

4.3.  Ruidos

- Con la finalidad de garantizar los valores límites de inmisión sonora en las parcelas ocupadas por las viviendas próximas a la instalación de Wisco Española, S.A., en los correspondientes periodos, se deberán ejecutar las siguientes actuaciones:

  - Antes del 1 de febrero de 2010:

    - Colocación de silenciadores en la chimenea de aspiración de humos y en la salida del ventilador al conducto.

    - Se deberán mantener cerradas en periodo nocturno las puertas 1 y 2 de almacén y expediciones, así como la puerta 4C, de la nave de colada continua vertical y la puerta 6C, de la nave de colada continua horizontal.

  - Antes del 1 de enero de 2012: las actuaciones descritas en el informe técnico-económico de 24 de marzo de 2009 en el que se define un plan de reducción del ruido ambiental para las instalaciones, o en su defecto, unas medidas análogas que consigan de forma fehaciente alcanzar los objetivos de inmisión acústica establecidos en el apartado 1.3.

8.3. Programa de nuevas actuaciones ambientales

- Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha ejecución (1) |
| --- | --- |
| Implantación de medidas correctoras para la reducción de las emisiones acústicas establecidas en el apartado 4.3. a) | 31-01-2010 |
| Implantación de medidas correctoras para la reducción de las emisiones acústicas establecidas en el apartado 4.3. b) | 31-12-2011 |

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas.

ANEJO 2

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR WISCO ESPAÑOLA, S.A.

Alegación 1: WISCO ESPAÑOLA, S.A. propone ampliar el plazo impuesto para la implantación de las medidas correctoras para la reducción de las emisiones acústicas establecidas en el apartado 4.3.b., dado que la fecha establecida para la actuación será anterior a la fecha de resolución, por los retrasos habidos.

Contestación 1: se considera procedente ampliar el plazo hasta el 1 de febrero de 2010, frente al plazo inicial que finalizaba el 31 de octubre de 2009, puesto que los retrasos habidos en la tramitación no son responsabilidad de la empresa.

Alegación 2: WISCO ESPAÑOLA, S.A. propone modificar el índice de ruido Lk,n exigido en parcelas ocupadas por viviendas próximas a su instalación, pasando de los 45 dBA exigidos en la propuesta de resolución a 50 dBA. Entre los factores que se consideran dentro de esta alegación estarían la gran inversión económica y el desconocimiento de la eficacia de las medidas. Además, se alega el hecho de que no se han tenido en cuenta las particularidades de la empresa, ni el hecho de que no exista zona de transición entre las viviendas y la zona industrial ocupada por WISCO, así como que no existe en la actualidad zonificación acústica del municipio.

Contestación 2: los hechos alegados por la empresa fueron tenidos en cuenta durante la redacción de la propuesta de Resolución, asignándose por esos motivos un plazo de dos años para la ejecución de las medidas. En todo caso, habida cuenta de las dificultades expuestas se amplía el plazo de ejecución de las medidas encaminadas a la reducción hasta 45 dBA, considerándose el 31 de diciembre de 2011 como fecha de fin de plazo para conseguir situarse por debajo del citado límite.