El Gobierno de Navarra ha invertido ya más de 1.000 millones de euros en el ecuador del Plan Navarra 2012

De las 93 actuaciones previstas en infraestructuras y dotaciones, 88 proyectos están en marcha o han sido finalizados

Viernes, 5 de noviembre de 2008.  El mayor plan anticrisis de Navarra, el Plan Navarra 2012, ha alcanzado el ecuador de su desarrollo con una inversión acumulada de más de 1.000 millones de euros. Según los datos del informe del ecuador del Plan, que abarca los años 2008 y 2009, un total de 88 de las 92 actuaciones prioritarias están en marcha o han sido finalizadas. Además, el Plan ha generado 3.757 en 2009 y 4.048 puestos de trabajo directos en 2009.  En concreto, de las 92 actuaciones prioritarias, 4 proyectos ya se han finalizado (Edificio de Tracasa, Centro de Esquí Nórdico de Roncal y los edificios administrativos de Hacienda y de la calle González-Tablas); 67 proyectos se están ejecutando; en otros 17 proyectos se realizan las actuaciones previas a los trabajos (licencia de obras, aprobación PSIS, adjudicación de obras, etc.) y otros 4 siguen pendientes de inicio.

Estos son los datos más relevantes del Informe del Plan Navarra 2012, que recoge el balance de resultados y el grado de cumplimiento de cada una de las actuaciones del Plan, y que ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa por el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda Simavilla, y el director general de Política y Promoción Económica, Cernin Martínez Yoldi.

El Plan Navarra 2012, promovido por el Gobierno de Navarra y el PSN y aprobado el 23 de mayo de 2008 por el Parlamento foral,  prevé inversiones en dotaciones e infraestructuras por un importe de 4.508 millones de euros en un plazo de cuatro años  (periodo 2008 a 2011), una cifra que equivale al 23% del PIB regional, con el fin de relanzar y dinamizar la economía navarra. Se trata de que estas inversiones, que están permitiendo a Navarra encarar la crisis económica con mayor fortaleza, le confieran, a la vez, infraestructuras, servicios y dotaciones que le ayuden a afrontar el futuro como una región más moderna.

Del importe total del Plan, se seleccionaron 92 actuaciones consideradas prioritarias, a las que se destinó  una inversión de 3.560. millones de euros. Las actuaciones se dividen en dos grupos: por un lado, 87 actuaciones (2.408,6 millones de euros) con responsabilidad principal del Gobierno de Navarra y, por otro, 5 actuaciones en las que la responsabilidad mayoritaria corresponde al Estado (1.043,4 millones de euros) en cooperación con el Gobierno de Navarra.

Dichas actuaciones han sido objeto de un específico plan de seguimiento trimestral para impulsar su ejecución, analizar la incidencia de cada una de ellas y evaluar su impacto, especialmente en materia de empleo. Hasta el momento, se han emitido seis informes de seguimiento. Para su realización, el Gobierno designó agentes responsables para cada una de las actuaciones, que son quienes deben velar por el cumplimiento del Plan Navarra 2012.

Inversión realizada por áreas

El Plan Navarra 2012 se estructura en 14 áreas estratégicas de la estructura socioeconómica. Según los datos de la inversión realizada hasta el 31 de diciembre de 2009, las infraestructuras relativas a la agroindustria y regadíos ocupan el primer lugar, con 9 proyectos, en los que se han invertido ya 308,3 millones de euros.

Las actuaciones en la red de carreteras, con una inversión ya realizada de 241,3 millones de euros en 5 proyectos y 1 plan, ocupa el segundo lugar, seguidas por el apartado de actuaciones en vivienda, con un montante de 145,5 millones de euros.

También son importantes las inversiones realizadas en áreas logísticas (74,9 millones de euros y 5 proyectos); en infraestructuras de ocio y cultura (6 proyectos y 56,7 millones de euros); en centros tecnológicos y de investigación aplicada (8 proyectos, dos planes y 49,9 millones de euros invertidos); en educación (cuatro proyectos y 30,1 millones de euros); y en edificios administrativos (7 proyectos y 28 millones).

Asimismo, hasta la fecha se han invertido 14,6 millones de euros en las siete dotaciones para discapacitados y menores, 14 millones de euros en los 10 proyectos de polígonos industriales, y 13,8 millones de euros en las ocho actuaciones referidas a centros tecnológicos y de investigación aplicada. La recuperación del patrimonio histórico-artístico, que cuenta con siete iniciativas y un plan, acumula 13,4 millones de euros de inversión; en centros hospitalarios y asistenciales, que cuenta con 8 actuaciones y un plan de centros, se han ejecutado ya 12,8 millones de euros; y en las 3 actuaciones de medio ambiente y ordenación del territorio, las inversiones alcanzan los 11,1 millones de euros.