La consejera Alba visita las reformas del Eje Transversal Pirenaico NA-140 en Orbaitzeta y la Fábrica de Armas

Las obras corresponden a la Fase 1 del proyecto, están recientemente terminadas y puestas en servicio, y han afectado a los accesos de las localidades de Orbaitzeta y la Fábrica de Armas, Aria, Villanueva de Aezcoa, Abaurrea Baja, el paraje de Remendía y la frontera Salazar-Francia

Jueves, 18 de octubre de 2007.  La consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado, ha visitado esta mañana las obras de reforma del Eje Transversal Pirenaico de la carretera NA-140, Auritz/Burguete-Ochagavía-Isaba, correspondientes a la Fase 1 del proyecto, recientemente terminadas y puestas en servicio.

Estas obras están incluidas en el II Plan Director de Carreteras y en el Plan de Aceleración de Actuaciones en la Red de Carreteras de Navarra, desarrollado por un convenio entre el Gobierno de Navarra y la sociedad pública Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras (SPRIN).

El proyecto del Eje Transversal Pirenaico NA-140 tiene tres fases, con un coste de dos millones de euros cada una. La Fase 1 ha tenido como objetivo prioritario la mejora de las condiciones de seguridad vial en los ejes transversales de la NA-140. Las otras dos fases estarán dedicadas a la mejora de esta carretera entre Auritz/Burguete e Isaba. La Fase II corresponde al tramo Auritz/Burguete- Ochagavía, y su terminación está prevista para octubre de 2008, y la Fase III corresponde a la mejora del tramo Ochagavía – Isaba, con la finalización prevista para octubre de 2009.

Las actuaciones que se han llevado a cabo en la Fase I, ya terminada y que es la que ha visitado la consejera, han sido obras de mejora de los siguientes accesos: de Orbaitzeta a la Fábrica de Armas en la carretera NA-2032; a la localidad de Orbaitzeta, en la carretera NA-2030; a Aria, en la NA-2031; a Hiriberri/Villanueva de Aezcoa, en la NA-2023; a Abaurrepea/Abaurrea Baja, en la NA-2022; al paraje de Remendía, en la NA-2021, y a la frontera francesa por la NA-2011, Salazar-Francia. En total, estas actuaciones han significado un gasto de dos millones de euros, como queda dicho.

Descripción de las obras

Las obras han consistido en la ejecución de una cuneta pisable de hormigón de 70 cm. de paño y la rehabilitación del firme deteriorado con zonas de hundimiento que han requerido la ejecución localizada de paños de escollera, así como el saneo de blandones localizados para permitir el extendido posterior de una capa de rodadura de aglomerado ofítico en caliente de 4 cm. de espesor a toda la longitud de la carretera.

Se ha incluido asimismo en las obras, el desmonte de alguna curva para mejorar la seguridad vial en un tramo localizado de anchura y visibilidad reducida, así como la ejecución de las obras de fábrica que se encuentren en mal estado.

En el caso de las carreteras NA-2021, de acceso a Remendia, y NA-2011, Salazar-Francia, las actuaciones han consistido exclusivamente en labores de saneo de blandones y el extendido de una capa de rodadura de 4 cm. de espesor.

Además se han llevado a cabo obras complementarias como la tala algunos árboles que presentaban riesgo para la circulación viaria por proximidad con la calzada o por enfermedad; también se han podado ramas que disminuían el gálibo necesario y resultaban peligrosas en la época invernal. Y se ha colocado una malla de triple torsión en taludes localizados para evitar la caída de piedras.

Por último, se ha procedido a la señalización horizontal, vertical y mejora de balizamiento en todos los tramos de carretera incluidos en el proyecto.

La visita

En su visita a estas obras, la consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones ha estado acompañada por el director general de Obras Públicas de su Departamento, José Luis Echávarri Arraiza, y por los alcaldes de las localidades de la zona: Rafael Alonso Ordóñez Iriarte, de Abaurrea Alta; Juan José Salón Arozarena, de Abaurrea Baja; Ramón Iturralde Retegui, de Aria; Teodoro Barrio Laurenz, de Aribe; Alejandro Belzunce Lerindegui, de Garralda; Jesús María Eguinoa Barberena, de Orbaizeta; Gorka Beunza González, de Orbara, y Mª Isabel Ancho Burusco, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa.

Los asistentes se han encontrado en la sede de la Junta del Valle de Aezkoa en Aribe, donde han recibido una explicación técnica del proyecto y sobre las obras realizadas. A continuación, se han desplazado a Orbaitzeta y la Fábrica de Armas para ver sobre el terreno las reformas.