La consejera Alba visita la Ciudad del Transporte y las obras de la N-121-A con la Comisión del Parlamento

Viernes, 20 de junio de 2008.  La consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado, ha acompañado esta mañana a los miembros de la Comisión de Obras Públicas del Parlamento de Navarra durante su visita a la Ciudad del Transporte y las obras de la N-121-A.

La Ciudad del Transporte se está desarrollando en 4 fases: la 1ª y la 2ª totalmente consolidadas y en funcionamiento en sus diferentes zonas; la 3ª que ha sido ejecutada en más del 50% y una ocupación comercial del 64%; y la 4ª que se encuentra en fase de proyecto. La extensión total de las 4 fases es de 1.638.363m2 y va a suponer una inversión de 417,6 millones de euros.

La 1ª y 2ª fase de la Ciudad el Transporte suman una extensión de 608.363m2, y actualmente cuentan con un total de 150 empresas, 30 de las cuales se han incorporado en los últimos 12 meses. De esas 30 nuevas empresas, 25 pertenecen al área logística, 3 al centro motor y 2 a la zona de servicios.

Las inversiones realizadas en estas dos primeras fases de la Ciudad del Transporte (en obra civil y edificios, sin contar instalaciones y equipamientos propios de las empresas) ascienden a 111,6 millones de euros.

La 3ª y 4ª fase ocuparán una superficie de 1.030.000 m2, y la inversión prevista asciende a 306 millones de euros. Las obras de la 3ª fase comenzaron en marzo de 2007, y a lo largo de los dieciséis meses transcurridos desde entonces, se ha ejecutado más del 50% de las mismas. Concretamente se ha avanzado significativamente en algunos de los principales tajos, como los de movimiento de tierras, emisario de aguas pluviales, redes de agua y saneamiento, capas de base de los firmes de los viales, subestación eléctrica y vallado de todo el recinto.

Así mismo, se han formalizado un total de 10 contratos y otros 4 están pendientes de firma, lo que supone un 60% de la superficie neta disponible de parcelas. Si a ello se le suman las parcelas cedidas al Ayuntamiento, la superficie comprometida a día de hoy alcanza el 64% de la total.

La futura Ciudad del Transporte

El planteamiento global de la Ciudad del Transporte es el de una estructura con 4 ejes principales que conformaran un anillo colector, con medianas ajardinadas y doble vial en cada sentido, un viario de distribución que se apoya en este anillo y un viario de maniobra con acceso directo a las empresas.

Pueden diferenciarse 4 áreas:

A) El Centro de Servicios Complementario distribuido en dos áreas, una al suroeste y otra al norte de la nueva ordenación, ambas en las proximidades de los accesos existentes, en las que se implantarán servicios de interés público y social, dirigidos tanto a las empresas del sector como a sus trabajadores y usuarios.

B) La Zona Logística Polivalente  está situada al este y sur de la actual Ciudad del Transporte y lleva consigo un modelo de promoción flexible, que se apoya en un diseño modular y versátil de la parcelación. Los usos principales previstos son los de almacenamiento, logística, atención a flota y consolidación y fragmentación de cargas.

En una parcela situada al noroeste de esta zona se sitúa un aparcamiento de vehículos pesados (ejecutado la 1ª y 2ª fase), con capacidad de 254 plazas, y que actualmente se encuentra con una ocupación próxima a la total, fundamentalmente de abonados.

En la 3ª fase se creará un aparcamiento complementario de vehículos pesados de 200 plazas que complementará el aparcamiento actual para dar cobertura a la demanda existente. Este aparcamiento supondrá una inversión de 3.400.000 euros a cargo de Ciudad del Transporte de Pamplona, S. A. y formará con el anterior una unidad funcional y de gestión.

C) El Área Intermodal está emplazada en el costado sur del ámbito de la actuación, con la finalidad de que no interfiera en el desarrollo del resto del ámbito. El área se concibe como una plataforma para desarrollar el potencial de intermodalidad ferrocarril-carretera, a la que, mediante la construcción de un ramal ferroviario, podrán acceder trenes completos.

D) La Zona Logística Intermodal es el área especializada de la plataforma, contigua al Área Intermodal, destinada a la implantación de Centros Logísticos de Empresa y en general para la ubicación de empresas que realicen actividades de almacenamiento, distribución y gestión de stocks. Para esta área se contempla una tipología constructiva basada en pabellones formados por una única edificación o por módulos adosados, posibilitando acceso ferroviario directo a dos naves.

Situación de las obras de la N-121-A

Las obras de la N-121-A se desarrollan en tres tramos: Igantzi-Etxalar, Etxalar-Bera y Bera-Endarlatsa. Los dos primeros tramos se adjudicaron a la UTE formada por las empresas OHL, Ideconsa y Ecay Andueza. El tercer tramo, el de Bera-Endarlatsa, se adjudicó a Construcciones Mariezcurrena.

El tramo 1 se inicia en el punto kilométrico 65 de la actual carretera N-121-A y finaliza en la intersección con la carretera de acceso a Etxalar, tiene una longitud de 4.150 metros y cruza el río Bidasoa en cuatro ocasiones, mediante cuatro viaductos de 200, 110, 190 y 105 metros. El presupuesto de adjudicación del tramo 1 es de 21.941.516,96 Euros.

El inicio del tramo 2 coincide con el final del tramo anterior en la intersección de la N-121-A  con la carretera NA-4400 (Etxalar-Francia) y finaliza en el inicio de la variante de Bera/Vera de Bidasoa, con una longitud de 3.720 metros. El trazo cruza el río Bidasoa en cuatro ocasiones, mediante cuatro viaductos de 158, 120, 140 y 172 metros, respectivamente, y el presupuesto de adjudicación de este tramo (2) es de 21.214.728,11 euros.

El tramo 3 tiene una longitud de 2.533 metros y el presupuesto de adjudicación es de 15.864.671,10 euros. El proyecto contempla dos grandes estructuras que consisten en dos viaductos de 230 y 196 metros. En las aproximaciones de Bera dispone de un enlace que permitirá el acceso al futuro polígono industrial. El tramo termina en la conexión de la obra que está desarrollando la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el marco de un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra para construir el futuro puente de Endarlatsa.